|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | | ***WPS安全组件*** |
| 时间 | | 04月 24 日 — 04 月 29 日 |
| 姓名 | | 仝辉、赵帅 |
| **本周工作完成情况** | **一、WPS安全组件计划完成情况**   1. Word和Excel批注内容替换问题(仝辉，100%) 2. 修改脱敏预览提示框问题及文件解密时权限不足提示问题(仝辉，100%) 3. 修改新建文件时文件未保存使用脱敏功能设置提示问题。(仝辉，100%) 4. 修改我的群组二维码描述(仝辉，100%) 5. 新增扫描二维码添加成员(仝辉，赵帅，0%) 6. 新增传播控制成员审核功能(仝辉，100%) 7. 修改原有二维码描述(仝辉，100%) 8. 新增分享二维码邀请成员功能(仝辉，赵帅，0%) 9. 新增将传播控制成员加入到通讯录(仝辉，100%) 10. 修改小程序页面适配问题(仝辉0%) 11. 修改我的敏感词词库个人敏感词和解密文件传播敏感词分离问题(仝辉，赵帅80%) | |
| **下周工作计划** | **一、WPS安全组件系统**  （1）在本周工作完成情况下，无新问题出现，对代码及页面进行重构优化（仝辉，赵帅100%） | |
| **问题及建议** |  | |